## Slide 1
Yazılım Mühendisliği
Agile & Scrum
İnteraktif Ders
3 Saatlik Oturum
Learning by Doing
Takım Çalışması

## Slide 2
📋 DERS AKIŞ PLANI — 3 Saatlik Oturum
BÖLÜM 1
Isınma & Teori
Kağıt Uçak Fabrikası oyunu
Agile Manifesto & Scrum 3-5-3
⏱ 30 dk
BÖLÜM 2
Scrum Simülasyonu
PizzaExpress projesi
2× Sprint + Review + Retro
⏱ 90 dk
BÖLÜM 3
Planlama Oyunları
Planning Poker
Dot Voting · Burndown Chart
⏱ 45 dk
BÖLÜM 4
Gerçek Dünya & Araçlar
Değişiklik talebi senaryosu
Jira / Trello / Miro demo
⏱ 30 dk

## Slide 3
Bölüm 1: Kağıt Uçak Fabrikası ✈️
Waterfall vs Agile – 15 dakika

## Slide 4
✈️ Kağıt Uçak Fabrikası — Nasıl Oynanır?
🌊 GRUP 1 — WATERFALL
1. Önce TÜM 20 uçağı tasarlayın (5 dk)
2. Detaylı üretim planı hazırlayın
3. Plana sadık kalın — değişiklik yok!
4. Tüm uçakları bitince toplu teslim edin
5. Kalite kontrolden geçirin
🏃 GRUP 2 — AGILE (4 Sprint)
Sprint 1 Sprint 1: 5 uçak üret → Test → Geri bildirim
Sprint 2 Sprint 2: İyileştir → 5 uçak → Test
Sprint 3 Sprint 3: Müşteri talebini uygula → 5 uçak
Sprint 4 Sprint 4: Son iyileştirme → 5 uçak teslim
Sprint ✓ Her sprint sonunda ürün teslim edilebilir!
VS

## Slide 5
✅ Puanlama & Temel Çıkarım
3+ metre uçuş
10 puan
2-3 metre
5 puan
0-2 metre
2 puan
Uçamayan ✗
0 puan
⭐ Bonus: En yaratıcı tasarım +10 puan!
💡 Temel Çıkarım
Agile'ın gücü esneklik ve adaptasyon'dadır. Sprint sonu her seferinde çalışan bir ürün vardır; gerçek geri bildirim alınabilir ve değişime yanıt verilebilir. Waterfall'da değişiklik talepleri planın dışına çıkar ve tüm projeyi riske atar.

## Slide 6
🎯 Scrum Framework — 3-5-3 Kuralı
3
ROLLER
👤 Product Owner
Ürün sahibi, öncelikleri belirler
🎲 Scrum Master
Süreci kolaylaştırır, engelleri kaldırır
💻 Development Team
Kendi kendini organize eden, çapraz fonksiyonel ekip
5
ETKİNLİKLER
📅 Sprint
Zaman kutusu (1-4 hafta)
📋 Sprint Planning
Sprint hedefi & backlog seçimi
🌅 Daily Scrum
15 dk, ayakta, 3 soru
🎤 Sprint Review
Demo + paydaş geri bildirimi
Retrospective
Süreç iyileştirme
3
ESERLER
📦 Product Backlog
Ürün isteklerinin önceliklendirilmiş listesi
⚡ Sprint Backlog
Sprint için seçilen işler + plan
🚀 Increment
Sprint sonu kullanılabilir ürün artışı

## Slide 7
🎮 Agile & Scrum İnteraktif Oyun Sunumları SUNUM 1: Kağıt Uçak Fabrikası Oyunu
🛩️ KAĞIT UÇAK FABRİKASI Waterfall vs Agile Deneyimi ⏱️ Süre: 15 dakika 👥 Takım: 2 grup 🎯 Hedef: Üretim metodolojilerini deneyimlemek
OYUN AMACI 🎯 NE ÖĞRENECEĞİZ? ✈️ İki farklı üretim yaklaşımını deneyimleyeceğiz: • WATERFALL (Şelale) Metodu • AGILE (Çevik) Metodu 🤔 Hangisi daha etkili? • Daha hızlı mı? • Daha kaliteli mi? • Değişime daha açık mı?
TAKIM DAĞILIMI 👥 TAKIM OLUŞTURMA GRUP 1: WATERFALL TİMİ 🌊 • Sınıfın sol tarafı • Geleneksel üretim metodunu uygulayacak GRUP 2: AGILE TİMİ 🏃 • Sınıfın sağ tarafı • Çevik üretim metodunu uygulayacak Her takımdan: ✓ 1 Proje Yöneticisi seçin ✓ 1 Kalite Kontrolcü seçin ✓ Geri kalan = Üretim Ekibi
WATERFALL TAKIMI TALİMATLARI 🌊 WATERFALL TAKIMI - YAPILACAKLAR AŞAMA 1: PLANLAMA (5 dk) 📋 20 adet kağıt uçak üreteceksiniz 📐 Önce TÜM tasarımı bitirin 📝 Detaylı üretim planı yapın ❌ Üretime başlamadan önce her şey hazır olmalı! AŞAMA 2: ÜRETİM (7 dk) 🏭 Planı değiştirmeden 20 uçağı üretin ⚠️ Plan değişikliği yasak! 📦 Tüm uçaklar bitince teslim AŞAMA 3: TESLİM (3 dk) ✅ 20 uçağın hepsini aynı anda teslim 📊 Kalite kontrolden geçirin
AGILE TAKIMI TALİMATLARI 🏃 AGILE TAKIMI - YAPILACAKLAR 🔄 SPRINT 1 (3 dk) • 5 uçak üretin • Hemen test edin (30 sn) • Geri bildirim alın • Neleri iyileştirebilirsiniz? 🔄 SPRINT 2 (3 dk) • İyileştirmelerle 5 uçak daha • Test & Geri bildirim • Müşteri: "Kanatlar daha büyük olsun!" 🔄 SPRINT 3 (3 dk) • Yeni talepleri uygulayın • 5 uçak daha üretin • Test & Geri bildirim 🔄 SPRINT 4 (3 dk) • Son 5 uçak • Final iyileştirmeler • Teslim
Slayt 6: KALİTE KRİTERLERİ ✅ BAŞARILI UÇAK KRİTERLERİ 📏 Minimum 3 metre uçmalı 🎯 Düz bir çizgide gitimeli 🏗️ Sağlam yapılmış olmalı ✨ Estetik görünmeli 🏆 PUANLAMA: • 3+ metre uçuş = 10 puan • 2-3 metre = 5 puan • 2 metreden az = 2 puan • Uçamayan = 0 puan ⭐ BONUS: En yaratıcı tasarım +10 puan!
📊 OYUN SONU DEĞERLENDİRME WATERFALL TİMİ: □ Toplam üretilen: __ adet □ Kaliteli uçak: _ adet □ Değişikliğe adaptasyon: ❌ □ Müşteri memnuniyeti: ? AGILE TİMİ: □ Toplam üretilen: _ adet □ Kaliteli uçak: __ adet □ Değişikliğe adaptasyon: ✅ □ Müşteri memnuniyeti: ? 🤔 TARTIŞMA: • Hangi metod daha etkili oldu? • Neden? `

## Slide 8
Bölüm 2: PizzaExpress Scrum Simülasyonu 🍕
Gerçek bir Scrum deneyimi — 90 dakika

## Slide 9
🍕 PizzaExpress — Proje Senaryosu & Roller
📱 Müşteri İhtiyacı
"Pizza restoranımız için mobil sipariş uygulaması istiyoruz. Müşteriler kolayca sipariş verebilmeli ve takip edebilmeli."
⏰ Her Sprint: 35 dakika
💰 Bütçe: 2 Sprint
🎯
Product Owner (1 kişi)
Backlog'u yönetir, öncelikleri belirler, user story açıklar
🎲
Scrum Master (1 kişi)
Süreci kolaylaştırır, engelleri kaldırır, zaman kutusunu tutar
💻
Dev Team (3-5 kişi)
Tasarım, prototip, test, demo — kendi kendini organize eder
🏆 Final Demo Ödülleri
🥇 En İnovatif Çözüm 🎨 En Yaratıcı Tasarım 🛠️ En Kullanışlı Ürün ⚡ En Hızlı Delivery

## Slide 10
📋 Product Backlog — MoSCoW Önceliklendirme
🔴 MUST HAVE
Olmazsa Olmaz
Kullanıcı kayıt / giriş sistemi
Pizza menüsü görüntüleme
Sepete ekleme
Sipariş verme
🟡 SHOULD HAVE
Olması İyi
Favori pizzalar
Adres kaydetme
Sipariş geçmişi
Çoklu ödeme seçenekleri
🟢 NICE TO HAVE
Olsa Güzel
Özel pizza oluştur
Canlı sipariş takibi
Puan toplama sistemi
Kampanya bildirimleri

## Slide 11
📊 Sprint Task Board — Kanban Duvarı
TO DO 📝
Login ekranı tasarla
Menü wireframe çiz
Sepet akışı planla
IN PROGRESS 🔄
Sipariş formu mockup
Ana sayfa layoutu
DONE ✅
Kullanıcı hikayeleri
Sprint hedefi belirlendi
⚠️ WIP Limiti: Max 2 task/kişi | Done = Demo hazır | Task'lar post-it'e yazılır, isim alınarak sahiplenilir

## Slide 12
🌅 Daily Standup — Nasıl Yapılır?
1
Dün ne yaptım?
Tamamlanan görevleri paylaş
2
Bugün ne yapacağım?
Planladığın görevleri açıkla
3
Engelim var mı?
Blocker varsa bildir — çözüm sonra
KURALLAR
⏰ Kesinlikle 15 dakika
🧍 Ayakta yapılır!
❌ Tartışma & problem çözme yok
✅ Sadece bilgi paylaşımı

## Slide 13
Bölüm 3: Planlama Oyunları 🎲
Planning Poker · Dot Voting · Burndown Chart — 45 dakika

## Slide 14
🎰 Planning Poker — Fibonacci Tahmini
1
2
3
5
8
13
21
?
∞
☕
Story Point Nedir?
Zorluk (Complexity) · Çaba (Effort) · Risk (Uncertainty)
⚠️ Saat veya gün DEĞİL! Görece karmaşıklık ölçüsüdür.

## Slide 15
🎮 Planning Poker — Oyun Akışı & Örnek Story'ler
1
PO, User Story'yi okur: 'Kullanıcı olarak X istiyorum, çünkü Y'
2
Takım detay soruları sorar (2 dk)
3
Herkes sessizce kartını seçer
4
'3-2-1' ile herkes aynı anda açar!
5
Aykırı tahminler tartışılır
6
Konsensüse kadar tekrar oylanır (±1 fark = kabul)
Orta?
Şifre Sıfırlama
"Kullanıcı olarak şifremi e-posta ile sıfırlayabilmeliyim"
Kolay?
Profil Fotoğrafı
"Kullanıcı olarak profilime fotoğraf yükleyebilmeliyim"
Zor?
Ödeme Sistemi
"Kullanıcı olarak kredi kartı ile güvenli ödeme yapabilmeliyim"
?
Dark Mode
"Kullanıcı olarak dark mode kullanabilmeliyim"

## Slide 16
🎯 Dot Voting — Demokratik Önceliklendirme
📌 Kurallar
🔴🔴🔴 Her kişiye 3 oy noktası verilir
✅ 3 noktayı farklı özelliklere dağıtabilirsin
✅ VEYA hepsini tek özelliğe verebilirsin
❌ Kendi fikrine oy veremezsin
❌ Başkasını etkileme girişimi yasak
🏆 En çok oy alan TOP 5 özellik MVP'ye girer
💡 MVP Nedir? (Minimum Viable Product)
🛴
Scooter
Temel işlev
→
🚲
Bisiklet
Geliştirilmiş
→
🏍️
Motor
Daha güçlü
→
🚗
Araba
Tam ürün
✅ Her aşama çalışır ve değer üretir!
❌ Yanlış yaklaşım: Tüm parçaları biriktir, en sonda teslim et → Müşteri bekler, geri bildirim geç gelir

## Slide 17
Bölüm 4: Gerçek Dünya Senaryosu 🔥
Sprint ortasında değişiklik talebi — ne yapılır?

## Slide 18
🔴 ACİL — CEO'dan WhatsApp Mesajı
"Rakibimiz az önce sesli sipariş özelliği ekledi.
BİZİM DE ACİL LAZIM! Sprint'e ekleyin!"
⏰ Şu an: Sprint'in 3. günü | 📊 Tamamlanma: %60
Siz ne yapardınız?
A
Sprint'i iptal et, yeniden planla
✅ Temiz başlangıç ❌ Yapılan iş boşa gider
B
Değişikliği reddet
✅ Sprint bütünlüğü korunur ❌ CEO mutsuz
C
Sprint'e ekle
✅ Anında tepki ❌ Takım tükenir, kalite düşer
D
Sonraki Sprint'e al
✅ Planlı ilerleme ❌ Geç kalma riski
👥 Takım olarak tartışın — kararınızı savunun! (5 dk)

## Slide 19
✅ Scrum'a Göre Doğru Yaklaşım
🛡️ Kural: Sprint başladıktan sonra scope değişmez. Sprint korunur = Takım korunur.
1
PO ile aciliyet değerlendirmesi
Gerçekten şimdi mi gerekiyor? Sprint sonu da yeterli olabilir.
2
Product Backlog'a ekle
Özelliği backlog'a yüksek öncelikle ekle.
3
Sonraki Sprint'te öncelik ver
Sprint Planning'de bu özellik ilk sıraya alınır.
4
Eğer GERÇEKTEN kritikse →
Sadece PO sprint'i iptal edebilir (çok nadir!). Tüm iş boşa gider.

## Slide 20
🪞 Retrospective Teknikleri
⛵ Sailboat
💨 Rüzgarlar → Bizi hızlandıran
⚓ Çapalar → Bizi yavaşlatan
Kayalar → Önümüzdeki riskler
🔄 Start-Stop-Continue
▶️ Start → Başlamamız gerekenler
⏹️ Stop → Bırakmamız gerekenler
▶️▶️ Continue → İyi gidenleri sürdür
😡😢😊 Mad-Sad-Glad
😡 Mad → Sinirlendiren şeyler
😢 Sad → Üzen, eksik hissettiren
😊 Glad → Sevindiren, güçlendiren

## Slide 21
📊 Değerlendirme Kriterleri & Ödev
Aktif Katılım
%30
Takım Çalışması
%25
Sprint Demo Kalitesi
%25
Problem Çözme
%20
🏠 ÖDEV: 3-4 kişilik takımla 2 haftalık mini Scrum projesi · 2 sprint · Tüm etkinlikler · GitHub'da dokümantasyon

## Slide 22
Ders Sonu Hedefleri
✓
Agile ve Waterfall farkını deneyimleyerek anladın
✓
Scrum rollerini ve etkinliklerini uygulayabilirsin
✓
User Story yazabilir ve story point tahmini yapabilirsin
✓
Sprint planlama ve retrospective facilitate edebilirsin
✓
Agile araçlarını (Jira / Trello / Miro) kullanmaya başlayabilirsin
"Agile bir mindset'tir — sadece bir süreç değil!"